Rapport de migration d'applicatifs et configuration de serveurs virtuels

Tikoun Info – Stage 2ème année | 06/04/2026 au 08/05/2026

| Candidat | Cohen Tomas |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO SISR – Institut IEF2i – Session 2026 |
| Entreprise | Tikoun Info – tikouninfo.fr |
| Portfolio | https://tomasdrill.github.io/portfolio/ |

# 1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de ma mission de stage chez Tikoun Info, j'ai participé à la migration d'un serveur physique vieillissant vers une infrastructure virtualisée sous VMware ESXi. L'objectif était de moderniser l'infrastructure d'un client, d'améliorer la disponibilité des services et de simplifier leur administration.

# 2. Environnement technique

| Client | PME secteur BTP – 25 postes |
| --- | --- |
| Situation initiale | Serveur physique Dell PowerEdge T330 – Windows Server 2012 R2 |
| Cible | Hyperviseur VMware ESXi 8.0 – Dell PowerEdge T550 |
| Services migrés | Active Directory, serveur de fichiers, serveur d'impression |
| OS cible des VMs | Windows Server 2022 Standard |
| Durée de la mission | 5 jours (planification incluse) |
| Fenêtre de migration | Week-end (samedi 8h – dimanche 18h) |

# 3. Analyse et planification

## 3.1 Audit de l'existant

- Inventaire des services actifs sur le serveur physique (rôles Windows Server)

- Mesure des ressources utilisées : CPU moyen 35%, RAM 12 Go / 32 Go, disque 800 Go / 2 To

- Identification des dépendances entre services (AD ↔ DNS ↔ DHCP)

- Recensement des utilisateurs et de leurs droits (Active Directory Users and Computers)

- Analyse des risques et définition du plan de rollback en cas d'échec

## 3.2 Plan de migration

| Jour | Phase | Actions | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| J-7 | Préparation | Sauvegarde complète serveur physique, tests de restauration | Tikoun Info |
| J-5 | Infrastructure | Installation ESXi 8.0, configuration réseau et stockage | Tikoun Info et Tomas Cohen |
| J-3 | VMs cibles | Création des VMs, installation Windows Server 2022 | Tomas Cohen |
| J-1 | Pré-migration | Migration AD secondaire, tests de coexistence | Tomas Cohen |
| J0 | Migration | Bascule des services, décommissionnement ancien serveur | Tikoun Info |
| J+2 | Suivi | Vérifications post-migration, ajustements | Tomas Cohen |

# 4. Configuration de l'hyperviseur VMware ESXi

## 4.1 Installation d'ESXi 8.0

- Téléchargement de l'ISO VMware ESXi 8.0 (licence gratuite)

- Création d'une clé USB bootable via Rufus

- Installation d'ESXi sur le Dell PowerEdge T550 (SSD dédié 32 Go)

- Configuration de l'interface de management : adresse IP fixe 192.168.1.10

- Accès au vSphere Web Client depuis le réseau local

## 4.2 Configuration réseau et stockage

- Création d'un vSwitch standard avec 2 cartes réseau en agrégation (teaming)

- Configuration du datastore principal : RAID 10 – 4 To effectifs

- Création d'un datastore secondaire pour sauvegardes : 2 To

- Paramétrage des ressources partagées : CPU pools et limites RAM par VM

## 4.3 Machines virtuelles créées

| Nom VM | Rôle | vCPU | RAM | Stockage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-DC01 | Contrôleur de domaine (AD, DNS) | 4 | 8 Go | 40 Go |
| VM-FS01 | Serveur de fichiers (SMB) | 4 | 8 Go | 500 Go |
| VM-PRINT | Serveur d'impression | 1 | 4 Go | 20 Go |
| VM-BACKUP | Serveur de sauvegarde Veeam | 2 | 4 Go | 50 Go + 2 To NAS |

# 5. Migration des services

## 5.1 Migration Active Directory

- Promotion de VM-DC01 en contrôleur de domaine secondaire (réplication)

- Vérification de la réplication AD (repadmin /replsummary)

- Transfert des rôles FSMO vers VM-DC01 (ntdsutil)

- Rétrogradation et décommissionnement de l'ancien contrôleur de domaine

## 5.2 Migration du serveur de fichiers

- Copie des données avec clonezilla (préservation des droits NTFS et ACL)

- Reconfiguration des lecteurs réseau mappés sur les postes clients (GPO)

- Test d'accès par 5 utilisateurs pilotes avant migration complète

- Validation et bascule de l'ensemble des utilisateurs

## 5.3 Migration de l'impression

- Export de la configuration des imprimantes depuis l'ancien serveur (PrintBRM)

- Import sur VM-PRINT et reconfiguration des files d'impression

- Redéploiement des pilotes sur les postes via GPO

- Test d'impression depuis 3 postes représentatifs

# 6. Vérifications post-migration

| Point de contrôle | Résultat |
| --- | --- |
| Authentification utilisateurs au domaine | ✅ OK – 25/25 comptes fonctionnels |
| Accès dossiers partagés réseau | ✅ OK – droits NTFS préservés |
| Impression réseau | ✅ OK – 4 imprimantes opérationnelles |
| Réplication Active Directory | ✅ OK – Aucune erreur (repadmin) |
| Sauvegarde automatique Veeam | ✅ OK – 1er job exécuté avec succès |
| Performances (temps de réponse) | ✅ Améliorées – boot serveur < 30s |

# 7. Compétences mobilisées

- C1.1 – Recenser et identifier les ressources numériques

- C1.4 – Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

- C1.5 – Gérer des sauvegardes

- C4.1 – Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

- C4.2 – Planifier les activités

- C5.2 – Déployer un service

# 8. Bilan

Cette mission a été la plus complexe et la plus enrichissante de mon stage. Elle m'a permis de comprendre les enjeux d'une migration en environnement de production : planification rigoureuse, gestion du risque, communication avec le client et respect des délais. La virtualisation apporte une grande flexibilité et simplifie la gestion des sauvegardes et des snapshots.